# Plan de Acción Correctivo

NubePay — Área de Calidad (QA)

Ciclo Q1 2026 · Derivado de la Auditoría de Calidad Q1

# 1. Contexto

Este plan de acción correctivo se elabora como seguimiento a los hallazgos identificados en el Reporte de Auditoría de Calidad Q1 2026, que evaluó los procesos de QA sobre el dashboard Power BI/Jira (Proyecto Morelos) y el producto Saimon (plataforma CAD 911).

# 2. Hallazgos y acciones correctivas

| Hallazgo | Causa raíz | Acción correctiva | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discrepancia entre el conteo de defectos en Jira y el dashboard de Power BI (proyecto SDCW) | Duplicación de etiquetas (labels) al re-abrir tickets cerrados previamente | Estandarizar el flujo de etiquetado y agregar una regla de deduplicación en la consulta M del dashboard | Equipo de QA / BI | 15/04/2026 |
| Casos de prueba de detección de llamadas mudas (RN06/RN07) sin evidencia de ejecución en el último sprint | Falta de tiempo asignado en el sprint para regresión completa de reglas de negocio críticas | Reservar 20% de la capacidad de cada sprint para regresión de reglas de negocio críticas de Saimon | Líder de QA Saimon | 01/05/2026 |
| Bug de zona horaria (UTC vs. hora local) detectado en producción antes que en QA | Ambiente de pruebas configurado en UTC sin variantes de zona horaria de Miami | Incorporar ambientes de prueba con zona horaria configurable y agregar caso de prueba específico a la suite de regresión | QA Saimon | 30/04/2026 |
| Retraso en la migración del endpoint de Jira Cloud (/rest/api/3/search a /search/jql) | Dependencia no identificada a tiempo en otros reportes que consumían el endpoint deprecado | Mapear todas las consultas M que usan el endpoint antiguo antes de futuras migraciones de API | Equipo de BI | 10/04/2026 |

# 3. Seguimiento

El avance de cada acción correctiva se revisará quincenalmente en la reunión de comité de Calidad, y el estado se reflejará en el tablero de seguimiento compartido con la Gerencia de QA. Toda acción que no pueda cerrarse en la fecha límite prevista deberá justificarse formalmente y re-planificarse con nueva fecha.

# 4. Cierre del plan

El plan se considerará cerrado cuando el 100% de las acciones correctivas hayan sido verificadas por un segundo evaluador de Calidad, distinto de quien reportó el hallazgo original, y no se hayan detectado recurrencias en el ciclo de auditoría siguiente.